|  | Приложение 6 к Соглашению № 211 от 30.09.2021г. |
| --- | --- |

Отчёт

об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования

«Детская площадка «Чебурашка», обустройство травмобезопасного покрытия, ограждения» село Павловка, улица В.Здоровых, Белогорского района Республики Крым

(наименование проекта инициативного бюджетирования)

Васильевское сельское поселение Белогорского района Республики Крым

(наименование муниципального образования Республики Крым)

на 20.12.2021г.

### Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

| Наименование | Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 гр.3-гр. 4 | 6 |
| Всего | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| денежные средства бюджета Республики Крым | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |  |
| денежные средства местного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |  |
| денежные средства жителей населенного пункта | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |  |

### 2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ожидаемая продолжительность реализации проекта | мес. | 2 | 2 |

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

____-______________________________________________________________

3.2. Спонсоры:

ИП Маряшкин внес вклад в проект инициативного бюджетирования в виде предоставлении спецтехники: самосвала, экскаватора с гидробуром; выполнения работ: вывоз мусора, подготовка территории под установку ограждения.

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - _______ чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - ______чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

_________________________________________________

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 12.10.2021 г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 15.12.2021 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

┌───┐

│            низкое качество технической документации

└───┘

┌───┐

│           трудности с отбором и контрактованием подрядчика

└───┘

┌───┐

│           недобросовестный подрядчик

└───┘

┌───┐

│            недостаточно времени для качественного выполнения работ

└───┘

┌───┐

│            неблагоприятные погодные условия

└───┘

┌───┐

│            несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

└───┘

┌───┐

│           трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

└───┘

┌───┐

│           низкое качество строительного надзора

└───┘

┌───┐

│           прочее (описать)

└───┘_________________________________________________________________

7. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно): __________________________________________________________________

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);

- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (глава администрации)

муниципального образования

Республики Крым 				             __________________________

Ф.И.О. (подпись)

Руководитель финансового органа

муниципального образованияРеспублики Крым         ___________________________

Ф.И.О. (подпись)

М.П.

Исполнитель 	    _____________     __________________________

(подпись)	             (расшифровка 	подписи)